Информация о планируемых 
к внедрению инновационных разработках

| № п/п | ИОГВ | Ответствен- ная за внедрение организация | Ответствен- ный разработчик | Название научно-технического продукта | Описание научно-технического продукта | Решаемая задача утвержденной отраслевой программы научно-технических работ | Этап реализации | Актуальная информация о ходе реализации мероприятий по внедрению | Эффекты текущего финансового года | Оценка эффективности по результатам внедрения до 2030 г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономические эффекты, млн. руб. | Качественные эффекты, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КЭИО | ГУП "ТЭК СПб" | АО "Теплоэнергомонтаж" | Утилизатор тепла дымовых газов (Конденсационный экономайзер) | Утилизаторы тепла дымовых газов (конденсационные экономайзеры) для паровых, водогрейных котлов, технологических печей, газопоршневых установок, газовых турбин и другого оборудования работающего на природном газе. Экономайзеры могут быть установлены как на каждую единицу оборудования, так и на группу оборудования. Разработаны мероприятия по защите дымовой трубы. Кроме того, экономайзеры возможно использовать для утилизации теплоты других газовых сред, в том числе и агресивных в нефтехимической, химической, металлургической промышленности. | Экономия энергоресурсов; снижение себестоимости выработки тепловой энергии | Планируется к применению в 2019г | Включено в план НИОКР на 2021-24гг. Рассмотрено, принято решение о включении в ИП на 2018г. по строке ПИР. Заключен контракт №403/РУ-2018. Окончание ПИР апрель 2019 |  | Экономайзеры позволяют существенно повысить эффективность сжигания природного газа до 15 % (срок окупаемости от 5 месяцев до 3 лет). |  |
| 2 | КЭИО | ГУП "ТЭК СПб" | ООО «Эко-Системы». | «Модификатора топлива «ЭКОС» | Создания нового способа модификации углеводородного топлива для использования в котельных установках. Патенты 2201429 от 27.03.2003 г. 2235113 от 27.08.2004 г | Экономия энергоресурсов, повышение КПД котлов | Включено в АИП и в план НИОКР на 2017г. | Смонтирован на 6-ой Красносельской котельной. Проводятся испытания в действии, дополнительные наладочные работы |  | Экономия энергоресурсов, повышение КПД котлов |  |
| 3 | КЭИО | ГУП "ТЭК СПб" | По результатам конкурсных процедур | Роботизированный комплекс для внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов | Для комплексного диагностического обследования трубопроводов: - | Повышение качества ремонтных работ, повышение надежности тепловой сети, увеличение срока службы трубопроводов, снжение количества утечек теплоносителя, экономия энергоресурсов работ | Включено в АИП и в план НИОКР на 2019г. | Разработано ТЗ. Получено положительное заключение ЦТЭО о ТЗ. Заключенный контракт от 01.06.2018 года №437/РУ-2018 не выполнен, расторгнут 14.08.2018 В настоящее время откорректированное техническое задание в стадии согласования службами предприятия. Проводится подготовка конкурсной документации и проведение нового конкурса на выполнение НИОКР по разработке оборудования (робототехнического комплекса) для внутритрубной диагностики тепловых сетей. |  | Повышение качества ремонтных работ, повышение надежности тепловой сети, увеличение срока службы трубопроводов, снижение количества утечек теплоносителя, экономия энергоресурсов работ. |  |
| 4 | КЭИО | ГУП "ТЭК СПб" | Компания «Аква ИКС» | датчики ORTOMAT | Выявления повреждений водопроводной сети VonRollhydrotec производит систему оборудования: датчики-регистраторы уровня шума ORTOMAT, акустический коррелятор LOG 3000 и наземный микрофон LOG 1A. Система ORTOMAT позволяет выделить участок трубопровода с повреждением. C помощью коррелятора LOG 3000 и микрофона LOG 1A на этом отрезке можно определить место утечки с точностью до десяти сантиметров. | Повышение качества ремонтных работ, повышение надежности тепловой сети, увеличение срока службы трубопроводов, снижение количества утечек теплоносителя, экономия энергоресурсов работ | Включено в план НИИОКР на 2018 г. | Разработано ТЗ. Получено положительное заключение ЦТЭО о ТЗ. Проведены конкурсные процедуры. Представители Аква ИКС как потенциальные исполнители, не приняли участие в конкурсных процедурах в связи с несогласием с финансовой частью договора |  | Повышение качества ремонтных работ, повышение надежности тепловой сети, увеличение срока службы трубопроводов, снижение количества утечек теплоносителя, экономия энергоресурсов работ |  |
| 5 | КЭИО | ГУП "ТЭК СПб" | АО «ПК Оборонтех» | Полезная модель «Сильфонное компенсационное устройство» | Полезная модель относится к трубопроводной технике и предназначена для компенсации осевых перемещений трубопроводов из предварительно изолированных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с наружной полиэтиленовой оболочкой при бесканальной прокладки для тепловых сетей, водопроводов и нефтяных трубопроводов в условиях прокладки в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Полезная модель: Патент №174955 от 27.11.2017г | Изобретение относится к трубопроводной технике и предназначено для компенсации осевых перемещений трубопроводов из предварительно изолированных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с наружной полиэтиленовой оболочкой при бесканальной прокладки для тепловых сетей, водопроводов и нефтяных трубопроводов в условиях прокладки в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. | Рекомендовано к применению при реконструкции тепловых сетей | Планируется к внедрению в 2019-20гг. |  | Предложенная конструкция сильфонного компенсационного устройства на базе многослойного компенсатора для бесканальной прокладки в грунты с высоким уровнем грунтовых вод обеспечивает надёжную герметизацию и его работоспособность за счет двойной герметизация сильфона от грунтовых вод: - первая, размещённая над второй между несущим кожухом и полиэтиленовым покрытием, реализована посредством сальникового уплотнения; - вторая, размещённая на несущем кожухе и гильзе, базирующихся на опорных фланцах, реализована гибкой герметизирующей манжетой перекатывающегося типа. |  |
| 6 | КЭИО | ГУП "ТЭК СПб" | ЗАО «ПЕТЕРПАЙП», ГУП «ТЭК СПб» | Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для подземной прокладки высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов . | Полезная модель относится к теплогидроизолированным трубам и фасонным изделиям с теплоизоляцией на основе пенополиуретана, предназначенным для подземной прокладки тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов, эксплуатируемых при температуре теплоносителя более 130°C и до 250°C. Поданы заявки на патенты: Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов Полезная модель: №176767. Дата начала отсчета срока действия патента: 05.09.2017 Патентообладатель(и): Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП" (RU), Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (RU) патент №176767 от 19.02.18г. | Применение стальных труб и фасонных изделий с теплоизоляцией из пено-полиуретана и высокотемпературной изоляции позволяет значительно уменьшить тепловые потери при одновременном снижении эксплуатационных расходов. | Внедрение | Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, утверждена и прошла государственную экспертизу. Период реализации проектов – 2019-2020 гг. В настоящее время проводится подготовка конкурсных процедур для выбора исполнителей строительно-монтажных работ по указанным объектам. Планируемые сроки заключения договоров – II квартал 2019 года |  | Применение слоя высокотемпературной теплоизоляции со столь низкими значениями коэффициента теплопроводности позволяет значительно (практически в 3 раза) уменьшить толщину первого «барьерного» слоя высокотемпературной теплоизоляции по сравнению с применяемой ранее высокотемпературной теплоизоляцией из минеральной ваты. Снижение тепловых потерь. Снижение эксплуатационных расходов. Уменьшение диаметров гидрозащитной оболочки. |  |
| 7 | КЭИО | ГУП "ТЭК СПб" | ООО «Институт рациональных технологий» | Агент-ориентированный баланс ресурсов системы теплоснабжения | Выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ по формированию агент-ориентированного баланса ресурсов системы теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» | Разработка алгоритмов и электронных таблиц для агент-ориентированного ВОБ ГУП «ТЭК СПб» по Приморскому району Санкт-Петербурга, для учета технического состояния тепловых сетей, для проведения детальных вариантных расчетов результатов управленческих решений и оценки рисков, связанных с изменением теплоотпуска в Приморском районе Санкт-Петербурга. Разработка алгоритмов и электронных таблиц для ВОБ ГУП «ТЭК СПб» в целом, для проведения вариантных расчетов результатов управленческих решений для ГУП «ТЭК СПб». | Включено в план НИИОКР на 2018 г. | Разработано ТЗ. Получено положительное заключение ЦТЭО о ТЗ. Проведены конкурсные процедуры. Заключен договор на выполнение работ. Рассматриваются результаты 1 этапа работ |  | Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; развитие систем централизованного теплоснабжения; соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. |  |